建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱いについて

国土交通省土地・建設産業局建設業課長から「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（改正）」（平成２６年２月３日付け国土建第２７２号）が通知されたことに伴い、次のとおり運用することとします。

１　現場代理人の常駐の取扱いについて

（１）現場代理人の工事現場における常駐について

①　現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

次のいずれかに該当し、かつ発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うこととする。

（ａ）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は、仮設工事等が開始されるまでの期間

（ｂ）工事の全部の施工を一時中止している期間

（ｃ）橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、

工場製作のみが行われている期間

（ｄ）上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

②　特記仕様書における明示

現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について、契約上明確にするため、特記仕様書に次のとおり明示することとする。

③　現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間の確認方法

常駐を要しない期間を確認する必要が生じた場合は、書面によることとする。

〈 文例 〉

第○条　現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

１　次のいずれかに該当し、かつ発注者と連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。

①　契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は、仮設工事等が開始されるまでの期間

②　工事の全部の施工を一時中止している期間

③　橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、

工場製作のみが行われている期間

④　上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

２　前項の期間を確認する必要が生じた場合は、書面によることとする。

（２）現場代理人の工事現場における兼務について

次の場合については、現場代理人を兼務させることができるものとする。

①　現場代理人を兼務させることのできる場合は、次の１または２の場合に限る。

１　共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を調整した工事（近接工事）

２　以下の全てを満たす場合

（ａ）工事現場相互の間隔が１０㎞程度に近接していること。

（ｂ）兼務する工事の件数は、他の発注期間の工事も含めて２件であること。

（ｃ）工事現場の運営、取締り等が困難でないこと。

（ｄ）発注者と常に携帯電話等で連絡を取れること。

（ｅ）発注者が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行えること。

②　現場代理人兼務工事の申出及び承認

受注者は、現場代理人を兼務配置したいときは、発注者に対し「現場代理人兼務工事申出書」により申出なければならない。工事期間中に新たに兼務配置したいときも同様に申出なければならない。

発注者は、申出があった場合、速やかに「現場代理人兼務工事回答書」により回答するものとする。

なお、承認にあたっては、次の条件を付するものとする。

【条件】

現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたさないこと。

発注者との連絡体制を確保すること。

２　技術者の専任に係る取扱いについて

このことについては、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（改正）」（平成２６年２月３日付け国土建第２７２号）によるが、以下のとおり追記して運用する。

（１）専任を要する主任技術者を兼務させることができる工事

専任を要する主任技術者を兼務させることができる工事は、次の①～③をすべて満たすものとする。

①　工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること

②　工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合であること

③　次に定める要件を満たす工事であること

（ａ）同一の主任技術者が管理することができる工事の件数は、専任が必要な工事を含む場合は２件であること

（ｂ）低入札価格調査制度の調査基準価格に満たない価格をもって契約した工事でないこと

（２）　主任技術者の兼務工事の申出及び承認

受注者は、専任を要する主任技術者を兼務配置したいときは、それぞれの発注者に対し「主任技術者兼務工事申出書」により申出なければならない。工事期間中に新たに兼務配置したいときも同様に申出なければならない。

発注者は、申出があった場合、速やかに「主任技術者兼務工事回答書」により回答するものとする。

なお、承認にあたっては、次の条件を付するものとする。

【条件】

主任技術者の工事現場における工程管理、品質管理及びその他技術上の管理等に支障をきたさないこと。

３　現場代理人と主任技術者の兼務について

現場代理人の常駐義務の緩和に伴い、他工事の現場代理人及び主任技術者と兼務可能となったところであるが、技術者の専任義務が緩和されるものではない。

ただし、２（１）より主任技術者の兼務が認められる工事については、兼務可能とする。